ARMAHUB

Documento base para desarrollo de plataforma

Administrador de Obra | CRM | Cubicaciones | Calidad | Procedimientos | App Terreno

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versión | 0.1 |
| Fecha | 08-06-2026 |
| Estado | Borrador estructural para revisión |
| Objetivo | Servir como insumo de desarrollo, cotización, planificación y construcción incremental de Armahub. |
| Nota | Las definiciones incompletas quedan marcadas como Tarea Abierta (TA). |

# Contenido del documento

Resumen ejecutivo

Principios de diseño

Calugas principales y experiencia de usuario

App Terreno conectada

Arquitectura objetivo

Mapa caluga/tab -> componente técnico

Modelo lógico de datos

Storage documental y versionado

Flujos principales

Requisitos funcionales base

Requisitos no funcionales

Seguridad, permisos y auditoría

Plan de implementación por fases

Tareas abiertas y decisiones pendientes

Referencias y estándares sugeridos

# 1. Resumen ejecutivo

Armahub será una plataforma operacional y documental para administrar obras, clientes, cubicaciones, reclamos, procedimientos, capacitación e información comercial. El sistema debe evitar módulos duplicados y concentrar la experiencia del usuario en pocas calugas grandes, con tabs internas y permisos por rol.

## 1.1 Calugas aprobadas como estructura base

| # | Caluga | Propósito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Administrador de Obra | Centro principal de cada obra: programa, documentos, RDI, aprobaciones, estados, certificados, protocolos y reportes. |
| 2 | CRM + Inteligencia Comercial | Clientes, contactos, oportunidades, leads, correos, seguimientos e inteligencia de mercado. |
| 3 | Cubicaciones | Bandeja de órdenes técnicas nacidas desde el programa de obra y los antecedentes aprobados. |
| 4 | Calidad / Reclamos | Reclamos internos/externos, no conformidades, acciones correctivas, certificados y reportes. |
| 5 | Procedimientos y Capacitación | Base de conocimiento, procedimientos, evaluaciones, aprobación de capacitaciones y matriz de cumplimiento. |
| 6 | Administración del Sistema | Usuarios, roles, permisos, plantillas, parámetros, auditoría, automatizaciones e integraciones. |
| + | App Terreno | Aplicación conectada por API para lectura de datos, checklist de instalación, fotos, firmas y generación de protocolos. |

## 1.2 Supuestos de capacidad

| Variable | Supuesto inicial |
| --- | --- |
| Usuarios internos | Aproximadamente 50 dentro de planta. |
| Usuarios cliente | 3 a 4 por cliente/proyecto, según permisos. |
| Obras anuales | Aproximadamente 100 obras/año. |
| Carga pesada | Planos, versiones, certificados, protocolos, fotos de terreno y adjuntos. |
| Arquitectura sugerida | Backend principal modular + workers separados + storage documental + cola de trabajos. |

# 2. Principios de diseño

Pocas calugas visibles: el usuario no debe navegar por 20 módulos.

Muchas tabs internas: cada caluga concentra un proceso completo.

Datos únicos: la información se crea una vez y se muestra en varias vistas.

Administrador de Obra como centro documental y operativo de la obra.

Calidad controla certificados; Administrador de Obra los disponibiliza.

App Terreno no es portal: es cliente móvil conectado al sistema.

El área USC/despacho no se modela como módulo inicial; consume información desde el sistema o desde SAP/software externo.

Toda acción relevante debe dejar trazabilidad: usuario, fecha, estado anterior/nuevo y archivo asociado.

Permisos por rol, cliente y obra: un cliente solo ve sus obras y documentos autorizados.

Automatizaciones por workers: alertas, previews, reportes, correos e IA no deben bloquear la experiencia web.

# 3. Calugas principales y experiencia de usuario

## 3.1 Administrador de Obra

Debe ser la caluga principal. Funciona como “expediente vivo” de cada obra y como punto común entre cliente, planta y áreas internas.

| Tab | Features principales | Usuarios típicos | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Resumen de obra | Ficha de obra, cliente, responsables, estado general, próximos hitos, alertas. | Cliente, interno, jefatura | Pantalla inicial simple con semáforo por estado. |
| Programa de obra | Carga/edición de programa, fechas, hitos, partidas, necesidades del cliente. | Cliente, interno | Fuente para ordenar cubicaciones y visibilidad de cumplimiento. |
| Planos / versiones | Subida de planos, control de versiones, estado, comentarios, historial. | Cliente, interno, cubicador | Debe evitar confusión entre versiones vigentes y obsoletas. |
| Antecedentes técnicos | Subida y consulta de fichas, especificaciones, bases técnicas, minutas. | Cliente, interno | Documentos asociados a obra y partida. |
| RDI | Crear RDI, responder, adjuntar evidencia, controlar estado y vencimientos. | Cliente, interno | Debe soportar trazabilidad completa. |
| Aprobaciones | Solicitar, aprobar, rechazar, observar documentos o hitos. | Cliente, interno | Aprobaciones con fecha, usuario y versión aprobada. |
| Protocolo de cubicación | Vista de entregables técnicos generados por Cubicaciones. | Cliente, interno | Cubicaciones crea; Administrador de Obra muestra. |
| Estado de pedidos | Consulta de estado, fechas comprometidas, observaciones y alertas. | Cliente, interno | Inicialmente lectura; no duplicar SAP. |
| Certificados de calidad | Ver/descargar certificados emitidos por Calidad. | Cliente, interno | Calidad controla; Administrador de Obra disponibiliza. |
| Protocolos de instalación | Reportes, fotos, checklists, firmas y cierres desde App Terreno. | Cliente, interno, terreno | App genera; Administrador de Obra muestra. |
| Observaciones / reclamos | Crear observación vinculada a obra, derivar a Calidad/Reclamos. | Cliente, interno | Casos formales se gestionan en Calidad/Reclamos. |
| Comunicaciones | Historial de correos/notificaciones asociados a obra. | Cliente, interno | Puede partir con correos enviados desde sistema. |

### Experiencia esperada

Cliente entra, selecciona obra y ve solo lo relevante: programa, documentos, estados, certificados, protocolos y observaciones.

Usuario interno entra a la misma obra con más permisos: valida, comenta, aprueba, solicita antecedentes y genera acciones.

Cubicador accede desde su caluga, pero puede consultar antecedentes vigentes del Administrador de Obra.

Jefatura ve cumplimiento, atrasos, documentos pendientes y riesgos.

### Automatizaciones sugeridas

Alerta por programa incompleto o vencido.

Alerta por RDI sin respuesta.

Notificación por nueva versión de plano.

Recordatorio de aprobación pendiente.

Generación automática de miniaturas/previews de documentos.

Reporte semanal de estado de obra.

### Tareas abiertas

| ID | Tarea abierta | Decisión requerida |
| --- | --- | --- |
| TA-AO-01 | Definir formato exacto del programa de obra. | Campos, hitos, partidas y relación con cubicaciones. |
| TA-AO-02 | Definir nomenclatura de versiones de planos. | Ej.: V01, Rev A, fecha, estado vigente/obsoleto. |
| TA-AO-03 | Definir flujo de aprobación cliente. | Quién aprueba, plazos, rechazo, observaciones, firma digital/simple. |
| TA-AO-04 | Definir qué estado de pedidos se mostrará sin duplicar SAP. | Lectura manual, carga CSV, integración futura o API. |

## 3.2 CRM + Inteligencia Comercial

Debe consolidar la relación comercial y la lectura del mercado. No conviene separar inteligencia de mercado como caluga adicional.

| Tab | Features principales | Usuarios típicos | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Clientes | Ficha cliente, obras, contactos, historial, estado comercial. | Ventas, jefatura | Debe conectar con Administrador de Obra al existir proyecto. |
| Contactos | Personas, cargos, correos, teléfonos, relación con obras/clientes. | Ventas | Permite historial por contacto. |
| Leads | Leads manuales o detectados, clasificación, fuente, prioridad. | Ventas | Incluye señales desde inteligencia de mercado. |
| Oportunidades | Pipeline, etapa, monto estimado, probabilidad, próximos pasos. | Ventas, jefatura | Puede convertirse en obra/proyecto. |
| Seguimientos | Tareas comerciales, llamadas, reuniones, pendientes, alertas. | Ventas | Debe ser simple y rápido. |
| Correos | Envío, registro, adjuntos, vinculación a cliente/lead/obra. | Ventas | Inicio: envío desde sistema o carga manual; futuro: conexión buzón. |
| Inteligencia de mercado | Lectura web, proyectos detectados, constructoras, mandantes, competidores. | Ventas, jefatura | Worker de scraping/IA. |
| Reportes | Pipeline, leads por fuente, clientes activos, pendientes, conversión. | Ventas, jefatura | Dashboard comercial. |

### Experiencia esperada

Vendedor entra y ve su bandeja: clientes, oportunidades, próximos seguimientos y leads sugeridos.

Jefatura ve pipeline, clientes críticos, oportunidades sin seguimiento y señales de mercado.

El sistema debe sugerir acciones, pero no forzar al vendedor a llenar formularios eternos.

### Automatizaciones sugeridas

Recordatorios de seguimiento.

Clasificación de leads por tipo de proyecto/cliente.

Resumen de correos o interacciones.

Alertas comerciales desde sitios web.

Sugerencia de próximo paso.

### Tareas abiertas

| ID | Tarea abierta | Decisión requerida |
| --- | --- | --- |
| TA-CRM-01 | Definir si habrá conexión directa a correo corporativo. | API Microsoft/Google, permisos, privacidad y seguridad. |
| TA-CRM-02 | Definir fuentes web para inteligencia de mercado. | Sitios, frecuencia, legalidad, campos a extraer. |
| TA-CRM-03 | Definir etapas del pipeline comercial. | Lead, calificado, cotizando, negociando, ganado, perdido, etc. |

## 3.3 Cubicaciones

Debe operar como bandeja de trabajo técnica, basada en órdenes y prioridades derivadas del programa de obra.

| Tab | Features principales | Usuarios típicos | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandeja de órdenes | Órdenes abiertas, prioridad, fecha requerida, obra, responsable. | Cubicador, jefatura | Eliminar trabajo por intuición. |
| Detalle de orden | Antecedentes vigentes, planos, comentarios, requerimiento, entregables. | Cubicador | Debe leer desde Administrador de Obra. |
| En proceso | Avance, bloqueo, consulta, estado. | Cubicador, jefatura | Estados simples. |
| Revisión | Enviar a revisión, observaciones, correcciones. | Cubicador, revisor | Trazabilidad técnica. |
| Entregadas | Entregables finales, fecha, responsable, versión. | Cubicador, interno | Se disponibiliza en Administrador de Obra. |
| Protocolo de cubicación | Formato normalizado del resultado y criterios aplicados. | Cubicador, cliente | Vista cliente desde Administrador de Obra. |
| Histórico | Órdenes cerradas, tiempos, observaciones y versiones. | Jefatura | Indicadores de carga y cumplimiento. |

### Automatizaciones sugeridas

Crear orden desde hito de programa aprobado.

Alertar orden próxima a vencer.

Bloquear orden si faltan antecedentes obligatorios.

Notificar entrega de cubicación al responsable del proyecto/obra.

Generar protocolo PDF de cubicación desde plantilla.

### Tareas abiertas

| ID | Tarea abierta | Decisión requerida |
| --- | --- | --- |
| TA-CUB-01 | Definir estados exactos de orden. | Pendiente, en proceso, bloqueada, revisión, corregir, entregada, cerrada. |
| TA-CUB-02 | Definir campos del protocolo de cubicación. | Formato, firmas, criterios y anexos. |
| TA-CUB-03 | Definir reglas de prioridad. | Fecha programa, criticidad cliente, obra, urgencia comercial. |

## 3.4 Calidad / Reclamos

Debe integrar reclamos, no conformidades, acciones correctivas y certificados. Los certificados se muestran en Administrador de Obra, pero se controlan acá.

| Tab | Features principales | Usuarios típicos | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamos externos | Ingreso, clasificación, cliente, obra, evidencia, responsable, respuesta. | Calidad, ventas, cliente | Cliente puede iniciar desde Administrador de Obra. |
| Reclamos internos | Ingreso interno por área/planta, causa, responsable, cierre. | Planta, calidad | Para problemas internos y mejora. |
| No conformidades | Registro NC, causa raíz, impacto, acciones. | Calidad | Separar de simple reclamo. |
| Acciones correctivas | Responsables, plazos, evidencia, verificación. | Calidad, áreas | Control de cumplimiento. |
| Certificados de calidad | Emisión, control, versión, descarga, relación con obra/pedido. | Calidad, cliente | Disponibles desde Administrador de Obra. |
| Evidencia | Fotos, documentos, protocolos, adjuntos. | Calidad, áreas | Storage con permisos. |
| Reportes | Reclamos por cliente, causa, área, obra, tiempo de cierre. | Jefatura | Dashboards y exportables. |

### Automatizaciones sugeridas

Clasificación inicial con IA.

Sugerencia de redacción de respuesta.

Alertas por reclamo vencido.

Reporte mensual por cliente y causa.

Disponibilización automática de certificado aprobado en Administrador de Obra.

### Tareas abiertas

| ID | Tarea abierta | Decisión requerida |
| --- | --- | --- |
| TA-CAL-01 | Definir taxonomía de reclamos y causas. | Categorías, subcategorías, criticidad. |
| TA-CAL-02 | Definir flujo de certificado de calidad. | Creación, revisión, aprobación, publicación. |
| TA-CAL-03 | Definir SLA por tipo de reclamo. | Plazos y escalamiento. |

## 3.5 Procedimientos y Capacitación

Debe funcionar como base de conocimiento interna y sistema de cumplimiento de capacitaciones.

| Tab | Features principales | Usuarios típicos | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Biblioteca | Procedimientos, instructivos, versiones, búsqueda. | Todos internos | Debe ser fácil de consultar. |
| Procedimientos | Control de versión, vigencia, responsable, aprobación. | Jefatura, admin | Similar a control documental interno. |
| Capacitaciones | Cursos asignados por cargo/área, material, evaluación. | Trabajadores, jefatura | Debe registrar aprobación. |
| Evaluaciones | Preguntas, puntaje, intentos, resultado. | Trabajadores | Simple y auditable. |
| Matriz de capacitación | Quién debe tener qué aprobado, vigencia, pendientes. | Jefatura, RRHH/calidad | Reporte clave. |
| Reportes | Cumplimiento por área/cargo/persona/procedimiento. | Jefatura | Exportable. |

### Automatizaciones sugeridas

Asignación automática por cargo/área.

Alerta por capacitación vencida.

Alerta a jefatura por pendientes.

Búsqueda IA sobre procedimientos.

Resumen de procedimiento para lectura rápida, sin reemplazar documento oficial.

### Tareas abiertas

| ID | Tarea abierta | Decisión requerida |
| --- | --- | --- |
| TA-CAP-01 | Definir cargos/áreas y matriz inicial. | Qué procedimiento aplica a cada rol. |
| TA-CAP-02 | Definir criterio de aprobación. | Puntaje mínimo, intentos, vigencia. |
| TA-CAP-03 | Definir dueño documental por procedimiento. | Quién crea, revisa, aprueba y publica. |

## 3.6 Administración del Sistema

No es una caluga operativa diaria. Debe ser usada por administradores para configurar la plataforma.

| Tab | Features principales | Usuarios típicos | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios | Alta/baja, invitaciones, estado, recuperación. | Admin sistema | Internos y clientes. |
| Roles y permisos | Roles, permisos por caluga/tab/acción/obra. | Admin sistema | Crítico para cliente. |
| Clientes con acceso | Empresas, usuarios cliente, obras habilitadas. | Admin sistema | Permisos por obra. |
| Plantillas | Correos, protocolos, certificados, reportes. | Admin sistema, calidad | Estandarización. |
| Parámetros | Estados, categorías, SLA, tipos documento. | Admin sistema | Evita hardcode. |
| Automatizaciones | Reglas de alertas, recordatorios, reportes. | Admin sistema | Ejecutadas por workers. |
| Integraciones | Correo, SAP/futuro, IA, storage, CAD/futuro. | Admin/tech | No exponer a usuarios normales. |
| Auditoría | Logs, accesos, cambios, descargas, acciones críticas. | Admin, jefatura | Obligatorio para trazabilidad. |

# 4. App Terreno conectada

La App Terreno no es una caluga web principal. Es una aplicación móvil conectada por API que lee datos del sistema y escribe protocolos de instalación.

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| Lectura de datos | Obras, pedidos/partidas autorizadas, antecedentes mínimos, checklist aplicable. |
| Checklist de instalación | Registro paso a paso de protocolo, cumplimiento, observaciones y bloqueos. |
| Fotos y evidencia | Captura de fotos, georreferencia opcional, fecha/hora, usuario. |
| Firma / cierre | Firma simple o validación de cierre según rol. |
| Sincronización | Sube datos al backend; modo offline queda como tarea abierta. |
| Reporte | Worker documental genera reporte/protocolo PDF y lo publica en Administrador de Obra. |

## Tareas abiertas App Terreno

| ID | Tarea abierta | Decisión requerida |
| --- | --- | --- |
| TA-APP-01 | Definir si requiere modo offline. | Zonas sin señal, sincronización, conflicto de datos. |
| TA-APP-02 | Definir checklists por tipo de instalación. | Plantillas, pasos obligatorios, evidencias. |
| TA-APP-03 | Definir si requiere geolocalización. | Privacidad, precisión, valor operativo. |
| TA-APP-04 | Definir tipo de firma/cierre. | Firma cliente, técnico, jefe obra, foto, PIN. |

# 5. Arquitectura objetivo

La arquitectura objetivo combina un backend principal modular con workers separados para tareas pesadas. Esto evita microservicios innecesarios, pero deja el sistema preparado para crecer.

Usuarios internos / clientes
        |
        v
Web Portal ---------------------- App Terreno
        |                              |
        v                              v
               Backend API principal
        |          |          |          |
        v          v          v          v
     Postgres   Storage   Cola jobs   Integraciones
        |          |          |          |
        |          |          v          |
        |          |   Workers separados |
        |          |    - automatizaciones
        |          |    - documental/previews
        |          |    - scraping/IA
        |          v
        |      PDFs, planos, fotos, certificados
        v
Dashboards, reportes, permisos, auditoría

## 5.1 Componentes técnicos

| Componente | Responsabilidad | Tecnología candidata |
| --- | --- | --- |
| Web Portal | Interfaz principal para calugas web. | React/Next.js o equivalente. |
| App Terreno | Captura de protocolos, fotos, firma y observaciones. | React Native / Flutter / PWA robusta. |
| Backend API | Reglas de negocio, permisos, endpoints y validaciones. | Node/NestJS, FastAPI, Django o equivalente. |
| Postgres | Datos estructurados, estados, relaciones, auditoría. | Supabase Postgres / Postgres administrado. |
| Storage | Archivos reales: planos, PDFs, fotos, certificados. | Cloudflare R2 / Supabase Storage / S3 compatible. |
| Cola de trabajos | Desacoplar tareas pesadas. | BullMQ/Redis, Cloudflare Queues, Supabase + pgmq, etc. |
| Worker automatizaciones | Alertas, reportes, mailing, scraping, IA. | Servicio separado. |
| Worker documental | Previews, miniaturas, PDFs, indexación, CAD futuro. | Servicio separado. |
| Motor IA / búsqueda | Resumen, clasificación, búsqueda semántica. | API LLM + embeddings/vector DB si aplica. |
| Mailing | Correos transaccionales y notificaciones. | Resend, Brevo, SendGrid, SES. |
| Integraciones externas | Correo corporativo, SAP/futuro, CAD/futuro. | APIs según proveedor. |

## 5.2 Repositorio recomendado

armahub/
├── apps/
│   ├── web/                  # Portal web
│   └── mobile/               # App Terreno
├── services/
│   ├── api/                  # Backend API principal
│   ├── worker/               # Automatizaciones, correos, scraping, IA
│   └── file-processor/       # Previews, PDFs, miniaturas, indexación
├── packages/
│   ├── shared-types/         # Tipos compartidos
│   ├── ui/                   # Componentes visuales
│   └── validations/          # Esquemas de validación
├── database/
│   ├── migrations/
│   └── seeds/
├── infra/
│   ├── supabase/
│   ├── cloudflare/
│   └── scripts/
└── docs/
    ├── arquitectura/
    ├── requisitos/
    └── decisiones/

# 6. Mapa caluga/tab -> componente técnico

| Caluga | Tabs críticas | Componentes técnicos usados |
| --- | --- | --- |
| Administrador de Obra | Programa, planos, RDI, aprobaciones, certificados, protocolos, reportes. | Web Portal, Backend API, Postgres, Storage, Worker Documental, Worker Automatizaciones, Mailing, IA/búsqueda. |
| CRM + Inteligencia Comercial | Clientes, contactos, leads, oportunidades, correos, mercado. | Web Portal, Backend API, Postgres, Storage, Worker Automatizaciones, Mailing, IA/scraping. |
| Cubicaciones | Órdenes, detalle, revisión, entregables, protocolo. | Web Portal, Backend API, Postgres, Storage, Worker Automatizaciones, Worker Documental. |
| Calidad / Reclamos | Reclamos, NC, certificados, acciones, reportes. | Web Portal, Backend API, Postgres, Storage, Worker Automatizaciones, Mailing, IA. |
| Procedimientos y Capacitación | Biblioteca, procedimientos, cursos, evaluaciones, matriz. | Web Portal, Backend API, Postgres, Storage, Worker Automatizaciones, IA/búsqueda. |
| Administración del Sistema | Usuarios, roles, permisos, plantillas, parámetros, auditoría. | Web Portal, Backend API, Postgres, Mailing, logs. |
| App Terreno | Checklists, fotos, observaciones, firma, protocolos. | Mobile App, Backend API, Postgres, Storage, Worker Documental. |

# 7. Modelo lógico de datos

El modelo final debe definirse con migraciones. A nivel lógico se recomienda organizar la base por dominios/esquemas.

| Dominio/esquema | Tablas principales sugeridas |
| --- | --- |
| core | users, roles, permissions, companies, clients, contacts, areas, audit_logs |
| obra | works, work_members, work_programs, milestones, approvals, rdis, observations |
| documentos | documents, document_versions, document_types, document_permissions, previews, downloads |
| crm | leads, opportunities, interactions, followups, emails, market_sources, market_signals |
| cubicaciones | quantity_orders, order_status_history, deliverables, quantity_protocols |
| calidad | claims, non_conformities, corrective_actions, certificates, evidence |
| capacitacion | procedures, procedure_versions, courses, evaluations, attempts, training_matrix |
| protocolos | installation_protocols, checklist_templates, checklist_items, photos, signatures |
| automatizaciones | jobs, notifications, scheduled_reports, rules, worker_logs |

## 7.1 Regla base de documentos

| Campo obligatorio | Descripción |
| --- | --- |
| id | Identificador único del documento o versión. |
| obra_id | Obra asociada cuando corresponda. |
| cliente_id | Cliente propietario o relacionado. |
| tipo_documento | Plano, RDI, antecedente, certificado, protocolo, evidencia, procedimiento, etc. |
| version | Versión o revisión controlada. |
| estado | Borrador, en revisión, aprobado, rechazado, vigente, obsoleto. |
| uploaded_by | Usuario que subió el archivo. |
| created_at / updated_at | Fechas de creación y actualización. |
| storage_path | Ruta del archivo real en storage. |
| hash | Hash para integridad y detección de duplicados. |
| visibility | Interno, cliente, privado por área, público por obra. |

# 8. Storage documental y versionado

storage/
├── obras/{obra_id}/
│   ├── planos/
│   ├── antecedentes/
│   ├── rdi/
│   ├── aprobaciones/
│   ├── certificados-calidad/
│   ├── protocolos-cubicacion/
│   ├── protocolos-instalacion/
│   └── reportes/
├── crm/
│   ├── correos/
│   └── adjuntos/
├── calidad/
│   ├── reclamos/
│   ├── evidencias/
│   └── certificados/
├── capacitacion/
│   ├── procedimientos/
│   ├── instructivos/
│   └── material-apoyo/
└── system/
    ├── templates/
    └── exports/

## 8.1 Reglas de storage

La base de datos nunca debe guardar archivos binarios pesados.

La base guarda metadata, permisos, ruta, hash, versión y estado.

Cada archivo debe poder auditarse: quién lo subió, cuándo, para qué obra y con qué visibilidad.

Los archivos sensibles deben servirse mediante URLs firmadas o mecanismos equivalentes.

Las versiones antiguas no se eliminan; se marcan como obsoletas si corresponde.

La eliminación física debe reservarse para administradores y dejar log.

# 9. Flujos principales

## 9.1 Alta de cliente y obra

CRM / Administración
   -> crear cliente
   -> crear contactos
   -> crear obra
   -> asignar usuarios cliente
   -> asignar permisos por obra
   -> habilitar Administrador de Obra

## 9.2 Programa de obra a órdenes de cubicación

Cliente / interno carga programa de obra
   -> Administrador de Obra valida estructura
   -> se detectan hitos/partidas cubicables
   -> se crean órdenes de cubicación
   -> Cubicaciones recibe bandeja priorizada
   -> cubicador entrega protocolo/entregable
   -> Administrador de Obra muestra resultado al cliente

## 9.3 Planos, versiones y aprobaciones

Usuario sube plano
   -> Storage guarda archivo
   -> DB guarda metadata/version
   -> Worker documental genera preview/miniatura
   -> Responsable revisa
   -> Cliente/interno aprueba, rechaza u observa
   -> versión aprobada queda vigente
   -> versiones previas quedan trazables

## 9.4 Certificados de calidad

Calidad crea certificado
   -> revisión/aprobación interna
   -> Storage guarda PDF/certificado
   -> DB marca certificado aprobado
   -> Administrador de Obra lo disponibiliza
   -> cliente descarga certificado

## 9.5 Protocolos de instalación desde App Terreno

Técnico abre App Terreno
   -> selecciona obra/pedido autorizado
   -> ejecuta checklist
   -> sube fotos/observaciones/firma
   -> backend guarda datos y archivos
   -> worker documental genera reporte/protocolo
   -> Administrador de Obra muestra protocolo al cliente

## 9.6 Reclamo externo

Cliente o interno crea reclamo/observación
   -> Calidad/Reclamos clasifica
   -> asigna responsable y plazo
   -> se adjunta evidencia
   -> IA puede sugerir resumen/respuesta
   -> se ejecutan acciones correctivas
   -> se cierra con evidencia
   -> reporte queda por cliente/obra/causa

# 10. Requisitos funcionales base

Los siguientes requisitos están formulados como base inicial. Deben refinarse durante discovery funcional.

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-AO-001 | El sistema debe permitir crear y administrar obras asociadas a clientes. |
| RF-AO-002 | El sistema debe permitir cargar, versionar y aprobar planos por obra. |
| RF-AO-003 | El sistema debe permitir administrar un programa de obra con hitos y fechas. |
| RF-AO-004 | El sistema debe permitir crear, responder y cerrar RDI con trazabilidad. |
| RF-AO-005 | El sistema debe mostrar certificados y protocolos asociados a la obra. |
| RF-CRM-001 | El sistema debe permitir administrar clientes, contactos, leads y oportunidades. |
| RF-CRM-002 | El sistema debe registrar interacciones comerciales y tareas de seguimiento. |
| RF-CRM-003 | El sistema debe incorporar señales de inteligencia de mercado como leads sugeridos. |
| RF-CUB-001 | El sistema debe crear órdenes de cubicación desde el programa de obra o carga interna. |
| RF-CUB-002 | El cubicador debe ver una bandeja de órdenes priorizadas. |
| RF-CUB-003 | El sistema debe permitir subir entregables y generar protocolo de cubicación. |
| RF-CAL-001 | El sistema debe gestionar reclamos internos y externos. |
| RF-CAL-002 | El sistema debe gestionar no conformidades y acciones correctivas. |
| RF-CAL-003 | El sistema debe emitir y controlar certificados de calidad. |
| RF-CAP-001 | El sistema debe publicar procedimientos con control de versiones. |
| RF-CAP-002 | El sistema debe asignar capacitaciones y registrar evaluaciones. |
| RF-ADM-001 | El sistema debe administrar roles, permisos, usuarios internos y usuarios cliente. |
| RF-APP-001 | La app debe leer obras autorizadas y registrar protocolos de instalación. |

# 11. Requisitos no funcionales

| Categoría | Requisito base |
| --- | --- |
| Seguridad | Autenticación robusta, permisos por rol/obra/cliente, logs de auditoría y URLs firmadas para archivos. |
| Rendimiento | Pantallas principales deben cargar rápido con paginación, filtros e índices adecuados. |
| Escalabilidad | Workers separados para tareas pesadas; storage externo para archivos; cola de trabajos. |
| Disponibilidad | El sistema debe contar con respaldos y monitoreo básico desde producción. |
| Trazabilidad | Toda acción crítica debe quedar registrada con usuario, fecha y detalle del cambio. |
| Usabilidad | Navegación por pocas calugas; tabs internas; cada rol ve solo lo necesario. |
| Mantenibilidad | Monorepo ordenado, migraciones, documentación de API, pruebas y convenciones. |
| Interoperabilidad | APIs documentadas y preparadas para integraciones futuras con correo, SAP, CAD o IA. |
| Documentos | Versionado, estados, permisos, previews y búsqueda documental. |
| Privacidad | Separación estricta de información por cliente y obra. |

# 12. Seguridad, permisos y auditoría

| Nivel | Regla |
| --- | --- |
| Sistema | Solo usuarios autenticados acceden al portal. |
| Cliente | Un cliente solo ve sus obras y documentos habilitados. |
| Obra | Permisos específicos por obra para usuarios cliente e internos. |
| Caluga | Permisos por módulo: ver, crear, editar, aprobar, eliminar, descargar. |
| Documento | Visibilidad y permisos por tipo, estado y versión. |
| Auditoría | Registro de login, descarga, carga, aprobación, rechazo, cambio de estado, eliminación lógica. |
| Admin | Configuración de roles y parámetros solo para administradores. |

## 12.1 Roles iniciales sugeridos

| Rol | Acceso base |
| --- | --- |
| Administrador sistema | Todo el sistema, configuración, usuarios, permisos y auditoría. |
| Jefatura | Dashboards, reportes, seguimiento transversal y aprobaciones según área. |
| Ventas | CRM, clientes, leads, oportunidades y vista de obras asociadas. |
| Administrador de obra interno | Administrador de Obra completo para obras asignadas. |
| Cubicador | Cubicaciones y lectura de antecedentes vigentes. |
| Calidad | Calidad/Reclamos, certificados, reportes y evidencia. |
| Usuario planta | Procedimientos, capacitaciones y reclamos internos según permisos. |
| Cliente administrador | Obras propias, usuarios cliente, carga/consulta de documentos según permisos. |
| Cliente usuario | Consulta/carga limitada según obra y rol. |
| Técnico terreno | App Terreno y obras/protocolos asignados. |

# 13. Plan de implementación por fases

Fases sugeridas para construir sin perder control. Cada fase debe cerrar con pruebas, documentación y despliegue controlado.

| Fase | Alcance | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| F0 - Discovery técnico/funcional | Flujos detallados, roles, permisos, modelo de datos, backlog, diseño UX. | Documento funcional aprobado y backlog implementable. |
| F1 - Fundación | Auth, roles, permisos, core clientes/obras, storage, auditoría, estructura repo, CI/CD. | Base operativa segura para construir módulos. |
| F2 - Administrador de Obra v1 | Obras, programa, documentos, versiones, RDI, aprobaciones, reportes básicos. | Portal central utilizable por internos y clientes. |
| F3 - Cubicaciones v1 | Órdenes, bandeja, estados, entregables, protocolo de cubicación. | Trabajo técnico ordenado por órdenes. |
| F4 - Calidad/Reclamos v1 | Reclamos, NC, acciones, certificados, reportes y disponibilidad en obra. | Gestión de calidad integrada. |
| F5 - CRM + Inteligencia v1 | Clientes, contactos, leads, oportunidades, seguimientos, correos básicos. | Gestión comercial consolidada. |
| F6 - Procedimientos y Capacitación v1 | Biblioteca, versiones, cursos, evaluaciones, matriz y reportes. | Gestión interna de conocimiento y cumplimiento. |
| F7 - App Terreno v1 | Lectura de obras, checklist, fotos, observaciones, firma simple, protocolo PDF. | Registro digital de instalación. |
| F8 - Automatizaciones avanzadas | IA, scraping, búsqueda semántica, CAD preview, integraciones correo/SAP. | Mejoras de productividad y escalamiento. |

# 14. Tareas abiertas y decisiones pendientes

| Área | Decisión pendiente |
| --- | --- |
| Programa de obra | Definir formato, campos, hitos, relación con pedidos y cubicaciones. |
| Planos/versiones | Definir nomenclatura, estados, aprobación y manejo de obsoletos. |
| Estado de pedidos | Definir fuente: manual, carga Excel/CSV, integración futura o lectura externa. |
| Correo | Definir si el sistema envía correos propios o se integra con buzones de vendedores. |
| SAP | No crear módulo USC inicial; definir si se requiere integración futura de solo lectura. |
| IA | Definir casos concretos: resumen, clasificación, redacción, búsqueda, alertas. |
| CAD Preview | Definir si se implementa. Fase inicial puede limitarse a PDF preview y descarga DWG. |
| App Terreno | Definir offline, geolocalización, checklists y cierre/firma. |
| Capacitación | Definir matriz cargo/procedimiento y reglas de aprobación. |
| Seguridad | Definir política de contraseñas, MFA, SSO y auditoría mínima. |
| Reportes | Definir dashboards obligatorios por jefatura, cliente, calidad y ventas. |
| Datos históricos | Definir migración de información actual desde reclamos/cubicaciones. |

# 15. Estándares y referencias sugeridas

Este documento no pretende copiar un estándar completo, sino usar una estructura práctica basada en estándares reconocidos para requisitos, arquitectura, APIs y seguridad.

| Tema | Referencia sugerida | Uso en Armahub |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Requirements engineering | Estructurar requisitos, atributos, trazabilidad y validación. |
| Arquitectura | C4 Model | Documentar contexto, contenedores, componentes y despliegue. |
| APIs | OpenAPI Specification | Documentar endpoints del backend y contratos con web/app. |
| Seguridad | OWASP ASVS | Checklist de controles de seguridad para web/API. |
| Riesgos web | OWASP Top 10 | Complemento para amenazas comunes. |
| Desarrollo | Backlog por épicas/historias + criterios de aceptación | Implementación incremental por calugas/fases. |

## 15.1 Links de referencia

ISO/IEC/IEEE 29148:2018: https://www.iso.org/standard/72089.html

C4 Model: https://c4model.com/

OpenAPI Specification: https://spec.openapis.org/

OWASP ASVS: https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

OWASP Top 10: https://owasp.org/www-project-top-ten/

# 16. Criterio de aprobación del documento

Las calugas principales están aprobadas.

El Administrador de Obra queda definido como centro de información de la obra.

Calidad controla certificados y Administrador de Obra los disponibiliza.

App Terreno queda definida como aplicación conectada por API, no como caluga web.

USC/operaciones no queda como módulo propio inicial.

La arquitectura base queda aprobada: web + app + API + Postgres + storage + workers + cola + mailing + IA opcional.

Las tareas abiertas quedan aceptadas como backlog de discovery.